ANEXA

la Hotărârea nr........./..............

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare str. C. R. Vivu” municipiul Bistrita

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei (cu TVA)                 	4.075.548,970lei

Din care C+M (cu TVA)                                     	3.251.259,929 lei

Capacități fizice: 						144 locuri parcare

Durata de proiectare si executie: 			2 luni proiectare

4 luni executie

Valoarea investitiei va fi actualizata potrivit evolutiei indicelui preturilor de consum, in conformitate cu prevederile legale.